专业综合课程设计

组长：张三  2021001  软件工程  212001    组员：李四  王五  赵六  孙七

课题：漫画多语言智能翻译与图像合成系统    2025-2026 第二学期

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档是「漫画多语言智能翻译与图像合成系统」的项目总结报告，旨在系统性地回顾和总结项目从调研、需求分析、系统设计、编码实现到软件测试全过程的经验与收获。通过对项目各阶段的深入反思，总结成功经验和不足之处，为后续类似项目的开展提供可复用的方法论和实践参考。同时，本文档也是团队成员在项目实践中的个人成长记录。

## 1.2 背景

本项目是大三下学期「专业综合课程设计」课程的核心实践环节，要求团队在16周内完成一个完整软件项目的调研、分析、设计、编码和测试全流程。团队选择了「漫画多语言智能翻译与图像合成系统」作为课题，旨在运用多模态AI技术和Web全栈开发能力，解决漫画爱好者面临的语言障碍问题。项目采用React+Next.js前端、Go+Python后端微服务架构、PostgreSQL+Redis数据存储方案，以及CRAFT/MangaOCR/Qwen/LaMa等AI模型构建完整的漫画翻译处理管线。

## 1.3 参考文档

本总结报告参考了以下项目文档：(1) PRD v3.0——定义完整的功能和非功能需求；(2) 系统架构设计说明书——定义技术架构和模块划分；(3) 数据库设计文档——定义数据模型和表结构；(4) 软件测试报告——记录测试过程和结果；(5) 各阶段讨论记录——记录团队的决策过程和协作经验。

# 2 项目评价

## 2.1 项目规范与技术标准

项目开发过程中，团队严格遵守了以下技术规范：前端代码遵循ESLint+Prettier规范，TypeScript严格模式；后端API遵循RESTful风格和OpenAPI 3.0规范，统一错误码体系；数据库命名遵循snake_case约定，所有表均定义CHECK约束和数据验证规则；Git提交遵循Conventional Commits规范（feat/fix/docs/refactor等），分支策略采用GitHub Flow（feature分支→PR→main）；代码评审要求至少1名其他成员Approval后方可合并。团队还建立了完善的文档体系，包括PRD、架构设计说明书、API接口文档、数据库设计文档和部署运维文档。

## 2.2 开发效率评价

项目实际开发周期为16周，与计划基本一致。前4周（Sprint 1-4）完成了基础设施搭建和核心管线开发，完成率约90%，AI模型集成因环境配置复杂略有延迟。中期4周（Sprint 5-8）完成了前端工作台和移动端适配，按计划推进。后期8周（Sprint 9-16）完成了校对工作台、擦除增强和Freemium基础框架，新增模块较多导致进度偏紧，但整体在可控范围内。团队整体开发效率较高，主要得益于：(1)完善的架构设计文档减少了沟通成本；(2)微服务架构支持并行开发，前后端可独立推进；(3)使用Docker Compose统一开发环境，减少环境配置时间；(4)定期的Sprint Review和Daily Standup确保信息同步及时。需要改进的方面包括：AI模型服务调试耗时超出预期、移动端兼容性测试投入不足导致后期返工。

## 2.3 项目功能评价

截至项目总结时，系统已实现的核心功能（P0级别）包括：用户认证体系（注册/登录/Token管理）、作品-章节-页面三级管理、多格式文件导入（JPG/PNG/WebP/CBZ/ZIP/RAR/7Z/PDF）、文字区域检测（5种类型+特殊排版适配）、多语言OCR识别（中日英韩）、双引擎智能翻译、分级背景修复与文字回填、多格式导出（JPG/PNG/WebP/CBZ/PDF+双语对照）、在线双语阅读器（PC端+移动端）、简易模式一键翻译、20步撤销/重做、云端进度保存等。P1功能完成了约60%，P2功能尚未启动。整体功能完成度与16周MVP目标相比达到了预期水平（约80%的P0+P1功能）。

## 2.4 解决方案评价

从技术方案的实施效果来看，核心架构决策得到了验证：(1)微服务架构有效支撑了处理管线的模块化开发，Image Service、Translation Service和Export Service可独立调试和部署；(2)Go API Gateway在高并发场景下表现优异，JWT鉴权和路由分发的延迟稳定在5ms以内；(3)PostgreSQL的JSONB字段非常适合存储漫画文字区域坐标、OCR/翻译结果等半结构化数据，GIN索引保证了查询性能；(4)MinIO S3兼容存储为图片管理提供了便利，也可平滑迁移至云端对象存储。存在改进空间的地方包括：(1)Celery+Redis的MVP消息队列在高负载下存在消息丢失风险，后续应升级为RabbitMQ；(2)微服务间强耦合接口（如Translation Service依赖Project Service获取页面数据）增加了故障传播风险，可引入事件驱动解耦；(3)前端Canvas编辑的性能优化空间较大，复杂选区操作在低配设备上仍有卡顿。

# 3 项目总结

## 3.1 项目调研总结

调研阶段通过分析国内外漫画翻译工具市场，明确了项目的差异化定位：不做通用翻译工具的简单复刻，而是基于多模态LLM打造端到端的专业漫画翻译平台。竞品分析发现，Cotrans（开源）、Google Translate（通用）、MangaOCR（专项OCR）等工具各有侧重但均缺乏完整的端到端解决方案，这验证了项目的市场价值和创新空间。调研还发现，漫画翻译领域的技术难点主要集中在特殊文字排版（竖排、弧形、艺术字）、网点纸背景修复和角色语气一致性三个方面，为后续技术方案的设计提供了明确方向。

## 3.2 需求分析总结

需求分析阶段产出了v3.0版本的完整PRD文档，包含28个功能模块的详细规格、18个数据实体的建模、170+个API接口的定义以及完整的非功能性需求和执行阶段规划。需求分析中最具挑战性的工作是将模糊的用户诉求（如「翻译质量要好」「操作要简单」）转化为可量化、可验收的指标（如翻译质量评分≥4.0/5、简易模式≤5步操作、OCR置信度<60%高亮提醒）。通过用例描述、验收标准和业务规则的详细定义，为后续的设计和开发提供了清晰的依据。

## 3.3 技术方案总结

技术选型方面，React+Next.js+Ant Design的前端方案在企业级中后台场景有成熟实践，react-konva+fabric.js的组合满足了Canvas图像编辑需求。Go(Gin)和Python(FastAPI)的组合利用了Go的高并发优势（网关层）和Python的AI生态优势（业务层），形成了良好的技术互补。PostgreSQL+Redis+MinIO的存储三角方案成本可控且具备生产级可靠性。AI模型选型上，团队在自部署（Qwen）和云端API（GPT-4V）之间找到了性价比最优的混合策略。技术方案的最重要经验是：在MVP阶段优先选择团队熟悉的方案降低学习曲线，通过Docker Compose替代K8s简化部署复杂度，将前沿技术（端云协同、主动学习）推迟到Phase 2实施。

## 3.4 软件测试总结

测试阶段采用黑盒测试方法，共设计87个测试用例，覆盖了功能测试、易用性测试和性能测试三个维度。发现的缺陷数量（27个）和严重程度分布（严重1个、高3个、中8个、低15个）在预期范围内。测试过程中积累的关键经验包括：(1)多浏览器兼容性测试要尽早开展，Canvas API在不同浏览器中的行为差异是最大的兼容性陷阱；(2)AI模型的输出具有不确定性，传统「预期输出/实际输出」的对比式测试用例需要辅以「质量阈值」的评估式验收标准；(3)批量任务的异常场景（网络中断、中途取消、部分失败）测试覆盖不足，后续需针对性加强。

## 3.5 团队合作总结

5人团队在16周的项目周期中保持了良好的协作效率。每日15分钟的Standup Meeting确保了信息同步，每周Sprint Review和Retrospective促进了持续改进。GitHub Issues作为任务追踪工具，所有开发任务均以Issue形式指派和跟踪。团队分工明确：张三负责架构设计和Go网关，李四负责前端开发，王五负责Python微服务，赵六负责AI模型集成，孙七负责测试和数据库。跨领域协作主要体现在处理管线联调（前端Canvas→Go网关→Python服务→AI模型的端到端链路调试），通过Postman/curl进行接口联调和统一的错误码规范有效降低了联调成本。

# 4 工作总结

## 4.1 团队合作总结

回顾整个项目周期，团队在以下方面表现出色：(1)技术决策效率高——通过ADR（架构决策记录）文档记录每次关键决策的理由和权衡，避免了反复争论；(2)代码质量意识强——Code Review机制逐步形成了团队的编码规范共识；(3)文档体系完善——PRD、架构设计、数据库设计、API文档形成了一套完整的项目知识库。有待改进的方面包括：(1)Sprint计划中对AI模型调试的耗时预估不足，多次出现估时偏差；(2)移动端测试投入不足，导致后期集中修复了多个兼容性问题；(3)部分成员在项目中后期出现疲劳，应更注重工作节奏和任务分配平衡。

## 4.2 个人工作总结

张三（组长/全栈）：负责项目整体架构设计、Go API Gateway开发和CI/CD搭建。通过本项目深入掌握了微服务架构设计、JWT鉴权机制和高并发网关开发。最大收获是理解了「架构设计是为业务服务」的理念——好的架构不是最花哨的技术堆砌，而是最贴合当前业务需求和发展阶段的方案。

李四（前端开发）：负责React+Next.js前端开发，包括Canvas图像编辑组件、三栏编辑工作台布局和移动端响应式适配。通过项目实践了Zustand状态管理、react-konva矢量图形操作和PWA离线缓存等高级前端技术。最大的收获是理解了Canvas API在不同浏览器中的兼容性差异处理策略。

王五（后端开发）：负责7个Python FastAPI微服务的开发、Celery异步任务编排和数据库设计。通过项目深入掌握了微服务间通信模式、异步任务编排和JSONB数据建模。最大的挑战是微服务间的依赖管理和API版本协调。

赵六（AI/ML工程师）：负责AI模型集成，包括CRAFT检测模型部署、MangaOCR识别模型对接、Qwen翻译模型微调与部署、LaMa修复模型集成等。最大的挑战是GPU环境的配置和模型推理性能优化，通过模型量化（INT8）将推理耗时降低了约40%。

孙七（测试/数据库）：负责数据库设计、测试用例编写和执行。设计了87个测试用例，覆盖功能/易用性/性能三个维度。通过项目掌握了PostgreSQL的JSONB字段优化、GIN索引设计和Web应用的系统化测试方法。最大的挑战是AI模型输出的不确定性给测试用例设计带来的困难，通过引入「质量阈值」式验收标准解决了这一问题。